D E C R E T O Nº 3984/2021.

De 04 de Maio de 2021.

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal no 10.540, de 2020, que dispõe sobre a implantação Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e dá outras providências.

LEODEGAR RODRIGUES, Prefeito Municipal de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com Decreto Federal no 10.540, de 20020, de 05 de novembro de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal no 10.540, de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.

Art. 2º - A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no anexo único deste Decreto, foi designada através da Portaria de nomeação nº189/2021, de 04 de Maio de 2021.

Art. 3º - A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS

Aos 04 dias do mês de Maio de 2021.

Registre-se e Publique-se:

_______________________

Leodegar Rodrigues

________________________			                                    Prefeito Municipal

Leodegar Rodrigues

##### Prefeito Municipal

| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS - RS |
| --- |
| Plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal no 10.540, de 5 de novembro de 2020. |
| 1 - CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO ESPECIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Definição dos representantes da administração direta que atuam nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial do município para levantamento de um diagnóstico quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020. | Para definição dos membros que irão compor a comissão. | 2ºTri/2021 | Poder Executivo | O gestor deverá designar os servidores que irão compor a comissão. | Sem custo |
| Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC | Nomear servidores designados para comissão | 2ºTri/2021 | Poder Executivo | Publicação da Portaria | Sem custo |
| Reunião para a instalação da Comissão Especial para a avaliação e implantação do SIAFIC em âmbito municipal | A comissão deverá se reunir e montar o cronograma, definir a periodicidade das reuniões, como fará a avaliação do sistema. | 2ºTri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Reunião da Comissão | Sem custo |
| Comissão analisara a composição da equipe técnica necessária que deverá avaliar e realizar o diagnóstico no sistema atual. | A comissão deverá analisar se precisará contratar alguém da área de TI para auxiliar no trabalho. | 2ºTri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Reunião da Comissão | Sem custo |
| 2 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS ATUAIS UTILIZADOS PELAS ENTIDADES MUNICIPAIS |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| A equipe deverá elaborar um check list com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender. | Para apuração de quais pontos já estão sendo atendidos e quais faltam ser atendidos | 2º Tri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Reunião da comissão | Sem custo |
| Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município | Avaliar quais pontos do SIAFIC já estão sendo atendidos, verificando o contrato atual | 2º Tri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Reunião da comissão | Sem custo |
| Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC | Avaliar o quanto o sistema atual utilizado pelo município já atende aos padrão mínimos exigidos. | 2º Tri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Reunião da comissão | Sem custo |
| Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o software atualmente para o Executivo | Para tomar conhecimento das medidas que estão em andamento ou sendo planejadas pela empresa que fornece o software atualmente. | 2º Tri/2021 | Secretaria de Administração e Secretária de Finanças. | Apresentação das necessidades do Município em razão das exigências do Decreto nº 10.540/2020. | Sem custo |
| Elaborar Parecer com os dados coletados e as conclusões da Comissão, manifestando a opinião quanto a melhor decisão a ser tomada: realizar a adaptação do sistema atual; ou contratação de nova empresa de software. | Para apresentação da avaliação realizada comparando a situação atual do sistema e a situação imposta pelo Decreto nº 10.540/2020. | 3º Tri/2021 | Comissão Especial SIAFIC | Apresentação da avaliação | Sem custo |

| 3 - DECISÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO |
| --- |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão | Para tomada de decisão sobre a manutenção do sistema atual ou contratação de outra empresa de software | 3ºTri/2021 | Prefeito Municipal e Comissão | Prefeito Municipal | Sem custo |
| Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado | Para discutir se, operacionalmente, a empresa prestadora do serviço de software está buscando a adequação ao SIAFI e implementando, de forma integral, as exigências do Decreto nº 10.540/2020. | 3ºTri/2021 | Ordenadores de Despesa Secretaria de Administração e Finanças | Discussão entre os setores operacionais do atendimento aos padrões exigidos pelo Decreto nº 10.540/2020. | Sem custo. |
| Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é o desenvolvimento de um software que atenda aos padrões exigidos | Avaliar a melhor alternativa que viabilize o atendimento de todos os requisitos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 | 3ºTri/2021 | Ordenadores de Despesa Secretaria de Administração e Finanças | Análise da situação atual conforme avaliações e reuniões realizadas. | Sem custo |
| Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA | Para providenciar dotação orçamentária que dê suporte necessário a continuação do processo de adequação do sistema aos padrões exigidos pelo Decreto nº 10.540/2020 | 3ºTri/2021 | Ordenadores de Despesa Secretaria de Administração e Finanças | Mensuração dos custos conforme necessidade para a posterior realização de reserva orçamentária. | Sem custo |
| 4 - PLANEJAMENTO PARA ADOÇÃO DO SISTEMA ÚNICO |
| 4.1 SE A OPÇÃO FOR PERMANCER COM A EMPRESA QUE JÁ PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Promover reunião com a empresa de software para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010 | Para acompanhar o desenvolvimento das ações evolutivas para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/2020 | 3ºTri/2021 | Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças e Prefeito Municipal | Reunião com a empresa de software para alinhamento das ações evolutivas. | Sem custo |
| Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC | Para controle do andamento das ações evolutivas e verificação quanto ao atendimento dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC | 3ºTri/2021 | Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças | Reunião com a empresa de software para estipular o cronograma de atualização e verificação das ações | Sem custo |
| Elaborar termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa | Para adequação contratual visando a formalização das atualizações necessárias para cumprimento das exigências impostas pelo Decreto nº 10.540/2020 | 4ºTri/2021 | Secretaria de Administração | Redação de termo aditivo ao contrato já firmado com a empresa atual que presta o serviço de software. | A apurar |
| 4.2 - SE A OPÇÃO FOR PELA CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Promover adequações no descritivo do edital de licitações para que a nova e as futuras contratações estejam aderentes aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC | Para que a nova e as futuras contratações estejam aderentes aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC | 4ºTri/2021 | Secretaria de Administração | Realizar análise dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC e implementar em edital descritivo para licitação | Sem custo |
| Divulgação do edital para a licitação com todos os dados determinados pela legislação vigente | Para que as empresas que venham a participar do processo licitatório estejam atendendo de forma integral as exigências impostas pelo Decreto nº 10.540/2020 | 4ºTri/2021 | Secretaria de Administração | Divulgação do edital da licitação | A apurar |
| Realizar a licitação | Para a busca da empresa prestadora do serviço de software que apresente menor preço e maior qualidade | 4ºTri/2021 | Secretaria de Administração | Realização de licitação conforme procedimento habitual do Setor de Licitações. | Sem custo |
| Celebrar o contrato | Para a formalização do instrumento contratual com a empresa de forma que exija todos os padrões mínimos de qualidade do SIAFIC | 4ºTri/2021 | Secretaria de Administração | Celebração de contrato conforme procedimento habitual do Setor de Licitações | Sem custo |
| 5 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLHIDO |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Sistema | Elaborar plano para adequação ao Decreto nº 10540/2020 | 1ºTri/2022 | Empresa de Software e Comissão Especial SIAFIC | Desenvolvimento de plano para ajuste ou adequação do sistema | Sem custo |
| Desenvolvimento da Solução | Ajustar ou realizar adequações ao sistema | 1º Sem/2022 | Empresa de Software | Desenvolvimento de Software que atenda ao Decreto nº 10540/2020 | Sem custo |
| Estudo e definição da estrutura de gestão da administração financeira, orçamentária e contábil | Estudar a estrutura da gestão administrativa, financeira, orçamentaria e contábil, para verificação dos módulos/áreas que cada usuário terá acesso | 3ºTri/2022 | Setor de contabilidade, Secretaria de Administração e Empresa de Software | Análise com todos os envolvidos | Sem custo |
| Elaboração de normas, procedimentos e manuais | Normatizar e padronizar os procedimentos | 3ºTri/2022 | Unidade Central de Controle Interno | Treinamento dos fluxos dentro de cada área. O sistema deverá ser apresentado pela empresa do Software | Sem custo |
| Definição do plano de testes do sistema e escolha das entidades (unidades gestores) onde serão executados | Definir os testes que serão realizados nas unidades gestoras, para verificação se o SIAFIC está de acordo com as normas solicitas pelos órgãos fiscalizadores | 3ºTri/2022 | Comissão Especial SIAFIC e Unidade Central de Controle Interno | Definir como os testes serão realizados | Sem custo |
| 6 - IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC |
| O QUE SERÁ FEITO? | POR QUE SERÁ FEITO? | QUANDO SERÁ FEITO? | POR QUEM SERÁ FEITO? | COMO SERÁ FEITO? | QUANTO CUSTARÁ? |
| Realizar a execução dos testes necessários do sistema | Para verificação do atendimento integral pela empresa contratada para atendimento das exigências impostas pelo Decreto nº 10.540/2020 | 3ºTri/2022 | Setor de contabilidade e Empresa de Software | Consulta e emissão de relatórios necessários ao SIAFIC verificando a confiabilidade e veracidade dos mesmos | Sem custo |
| Processamento em paralelo com o sistema antigo (se for o caso) | Para a conversão de forma integral do processamento dos dados relativo aos sistemas de administração financeira, orçamentária e patrimonial | 4ºTri/2022 | Setor de contabilidade, Secretaria de Administração e Empresa de Software | Processo de conversão dos dados pela empresa prestadora do serviço em conjunto com os usuários | Sem custo |
| Promover ajustes que porventura forem necessários | Para que seja realizada a correção e ajustes que sejam necessários para o atendimento ao Decreto nº 10.540/2020 | 4ºTri/2022 | Setor de contabilidade, Secretaria de Administração e Empresa de Software | Verificação de todos os critérios exigidos e cobrança dos ajustes necessários perante a empresa prestadora | Sem custo |
| Promover treinamento dos usuários que irão trabalhar com o sistema em todas as entidades | Para que ocorra o correto funcionamento pelos usuários das ferramentas do sistema no intuito de manter os padrões mínimos exigidos | 4ºTri/2022 | Setor de contabilidade, Secretaria de Administração e Empresa de Software | Realização de treinamentos pela empresa de software conforme as funções de cada usuário | Sem custo |
| Virada de Chave em 01/01/2023 | Para início da utilização do sistema com as alterações implementadas e atendendo de forma integral a todas as exigências do Decreto nº 10.540/2020 | 1ºTri/2023 | Setor de contabilidade, Secretaria de Administração e Empresa de Software | Acesso e Início da operacionalização do sistema único de administração orçamentária e financeira | Sem custo |
| Acompanhamento dos Resultados do novo sistema | Para verificar se o sistema atende aos requisitos exigidos de forma contínua efetuando qualquer correção de desvio que venha a prejudicar a continuidade do processo. | 1ºTri/2023 | Comissão Especial SIAFIC | Verificação contínua por meio do acesso ao sistema através de consultas e relatórios | Sem custo |

| Plano de Ação para a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle |
| --- |
| Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020 |
| Ordem | Objetivos | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri |
| 1 | Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Decisão sobre o Sistema Único |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Planejamento para adoção do Sistema Único |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desenvolvimento do Projeto escolhido |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Implantação do SIAFIC |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação |
|  | b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida cfe Port. nº 189/2021. |
|  | c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo |
|  | d) O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário |
|  |  | Novo Cabrais, 04 de maio de 2021. |
|  |  |  |  |  | ______________________________________________ |
|  |  |  |  |  | Leodegar Rodrigues - Prefeito Municipal |
|  |  |  |  |  | _____________________________________________ |
|  |  |  |  |  | Eliana Silva Souza -Contadora |
|  |  |  |  |  | ______________________________________________ |
|  |  |  |  |  | Quelen Cristiane M. Machado- Controle Interno |